JP GOLF 상용화 전 업데이트 요청서 개발·외주 전달용 ¦ 기능·표현·상용화 검증 반영

검증 대상

https://jaeha81.github.io/obsidian-agent-brain-system/jp-golf.html

소스 파일: docs/jp-golf.html  |  기준 브랜치: master

출시 판정: HOLD 현재 페이지는 사용자 반응 검증용 프로토타입으로는 활용할 수 있으나, 실제 예약·결제 상용 서비스로 공개해서는 안 됩니다. 이번 업데이트의 목표는 “가짜 예약 완료 데모”를 제거하고 “AI 상담 → 실제 플랜 검색 → 제휴사 공식 예약 페이지 연결”이 가능한 베타 MVP로 전환하는 것입니다.

| 문서 목적 | 개발자 또는 외주 담당자가 추가 질문 없이 우선순위대로 수정할 수 있도록 작업 범위와 완료 기준을 정의합니다. |
| --- | --- |
| 1차 출시 범위 | 검색·비교·공식 예약 페이지 연결형 베타 MVP |
| 출시 제외 범위 | 자체 예약번호 발급, 직접 결제, 입금 자동 확인, 자동 예약 확정, 호텔·항공권 통합 예약 |
| 필수 완료 | P0 전체 완료 후 베타 공개 가능. P1 완료 후 광고·제휴 유입 확대 권장. |

# 01  핵심 결론

현재 상담 UI와 브랜드 디자인은 유지합니다. 단, 예약 완료를 연출하는 기능과 확인되지 않은 상용 문구는 전면 제거합니다.

고객의 최종 예약과 결제는 제휴사 공식 페이지에서 진행하도록 구조를 재정의합니다.

실제 데이터 연동 전까지 모든 검색 결과에는 “데모 데이터” 또는 “예시 결과”임을 표시합니다.

상용화 전환의 기준은 디자인 완성이 아니라 실제 데이터, 정확한 날짜, 명시적 동의, 취소 정책, 오류 처리의 작동 여부입니다.

# 02  업데이트 우선순위 요약

| 우선순위 | 범위 | 출시 조건 | 목표 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 출시 차단 오류 | 전체 완료 필수 | 허위·오인 방지, 잘못된 예약 방지 |
| P1 | 기능 완성 | 광고 유입 전 완료 | 실제 검색·수정·오류 처리 |
| P2 | 품질 개선 | 베타 후 병행 가능 | 접근성·SEO·전환율 향상 |

# 03  P0 - 출시 차단 항목

P0 완료 기준 아래 항목 중 하나라도 미완료이면 “실제 예약 서비스” 또는 “예약 확정” 표현을 사용하지 않습니다.

P0-01  데모 상태를 첫 화면에서 명확히 표시   [P0]

| 현재 문제 | 현재 화면은 실제 예약 서비스처럼 보이지만, 결과와 예약번호가 브라우저 내부에서 임의 생성됩니다. |
| --- | --- |
| 수정 지시 | 헤더 또는 히어로 상단에 “베타 데모 · 실제 예약은 제휴사 공식 페이지에서 완료됩니다” 배지를 고정 표시합니다. 실제 데이터 미연동 시에는 “예시 결과”를 결과 카드에도 반복 표기합니다. |
| 완료 기준 | 모바일·데스크톱 첫 화면에서 스크롤 없이 상태 문구가 보이며, 예약 완료를 오인할 문구가 존재하지 않습니다. |
| 코드 위치 | HTML: .hero-eyebrow, .chat-header, 결과 카드 영역 |

P0-02  가짜 예약 확정 및 임의 예약번호 제거   [P0]

| 현재 문제 | addBookingSuccess()가 서버 응답 없이 JPG-연도-난수 예약번호를 만들고 카카오톡·이메일 발송과 입금 안내를 표시합니다. |
| --- | --- |
| 수정 지시 | addBookingSuccess() 및 관련 호출을 제거합니다. 최종 버튼은 “공식 페이지에서 최종 가격 확인 및 예약”으로 변경하고, 제휴사 예약 URL을 새 탭으로 엽니다. |
| 완료 기준 | 클라이언트에서 자체 예약번호가 생성되지 않습니다. 외부 공급사로부터 검증된 예약 확정 응답이 없으면 “예약 완료” 상태를 표시하지 않습니다. |
| 코드 위치 | JS: addBookingSuccess(), final_confirm 상태 |

P0-03  확인되지 않은 신뢰·성과 문구 정리   [P0]

| 현재 문제 | 상단에는 “통신판매업 정식 신고”, “직접 연동”, “100% 자동 예약”, “안전 결제”가 표시되지만 하단에는 신고 예정·사업자등록 진행 중으로 표시되어 서로 충돌합니다. |
| --- | --- |
| 수정 지시 | 신고·제휴·연동·결제 기능이 실제 완료되기 전에는 해당 문구를 삭제하거나 중립 표현으로 교체합니다. “제휴 골프장”은 “검색 가능 골프장”, “자동 예약”은 “공식 예약 페이지 연결”로 변경합니다. |
| 완료 기준 | 페이지 전체에서 동일 사실에 대한 상충 문구가 없고, 증빙할 수 없는 수치·제휴·신고 상태를 사용하지 않습니다. |
| 코드 위치 | HTML: hero-stats, trust-band, footer-legal, meta description |

P0-04  예약 거부·취소 문장 오인 방지   [P0]

| 현재 문제 | 최종 확인 정규식이 “예약”이라는 단어만 포함해도 승인으로 처리하므로 “예약하지 마세요”, “예약 취소”가 예약 진행으로 들어갈 수 있습니다. |
| --- | --- |
| 수정 지시 | 부정 표현을 승인 표현보다 먼저 검사합니다. 최종 진행은 자유문장 정규식이 아니라 명시적 버튼 “네, 공식 예약 페이지로 이동합니다” 클릭으로만 허용합니다. 처리 중 버튼 잠금과 중복 요청 방지를 추가합니다. |
| 완료 기준 | “예약하지 마세요”, “취소”, “아니요” 입력 시 진행되지 않습니다. 연속 클릭 또는 Enter 반복으로 이벤트가 두 번 실행되지 않습니다. |
| 코드 위치 | JS: final_confirm 분기, suggestion button 이벤트 |

P0-05  고정 날짜 제거 및 실제 달력 계산   [P0]

| 현재 문제 | 다음 주말·이번 달·7월 둘째 주 날짜가 2026년 6월 기준으로 하드코딩되어 있으며 요일도 맞지 않습니다. |
| --- | --- |
| 수정 지시 | 날짜 선택 UI를 우선 제공하고, 상대 날짜 입력은 현재 날짜와 Asia/Seoul 기준으로 계산합니다. 최종 검색 전 YYYY-MM-DD와 요일을 사용자에게 다시 확인합니다. 과거 날짜와 잘못된 범위를 차단합니다. |
| 완료 기준 | 어느 달에 접속해도 다음 주말과 이번 달 범위가 정확합니다. 최종 확인 카드에 날짜와 요일이 함께 표시됩니다. |
| 코드 위치 | JS: ask_date_party 상태의 collected.date 설정 |

P0-06  약관·개인정보·사업자·고객지원 링크 실링크화   [P0]

| 현재 문제 | 이용약관, 개인정보처리방침, 취소·변경, 결제 안내, 사업자 정보 등이 모두 href="#"입니다. |
| --- | --- |
| 수정 지시 | 각 메뉴를 실제 문서 또는 안내 페이지로 연결합니다. 미제공 기능은 메뉴에서 제거합니다. 개인정보를 수집할 경우 수집 항목·목적·보관 기간·제3자 제공 또는 국외 이전·철회 방법을 표시합니다. |
| 완료 기준 | 푸터의 모든 링크가 200 응답을 반환하며 # 링크가 없습니다. 문의 이메일 또는 연락 채널과 운영시간이 표시됩니다. |
| 코드 위치 | HTML: footer 고객지원·회사 메뉴 |

# 04  P1 - 기능 완성 항목

P1-01  실제 골프 플랜 검색 API 연동   [P1]

| 현재 문제 | 현재 결과는 courses 배열의 도쿄·하코네·나리타 3개 고정 데이터입니다. |
| --- | --- |
| 수정 지시 | 브라우저는 /api/golf/search에 지역·날짜·인원·시간·예산을 전송합니다. 서버리스 함수가 공급사 검색 API를 호출하고 결과를 표준 JSON으로 변환합니다. API 키와 Affiliate ID는 서버 환경변수에만 저장합니다. |
| 완료 기준 | 후쿠오카 검색에는 후쿠오카 결과만 반환됩니다. 응답에는 공급사, 골프장명, 날짜, 티타임, 엔화 가격, 포함 조건, 예약 URL, 마지막 갱신시각이 포함됩니다. |
| 코드 위치 | JS: const courses 제거 또는 mock 전용 분리 / 신규 API endpoint |

P1-02  검색 조건 수정 상태 정상화   [P1]

| 현재 문제 | “날짜 수정”, “인원 수정”, “지역 다시 정하기”를 눌러도 해당 입력 상태로 복귀하지 않아 같은 질문이 반복됩니다. |
| --- | --- |
| 수정 지시 | 상태를 edit_region, edit_date, edit_party, edit_time, edit_pref로 분리하거나 폼 기반 수정 패널을 제공합니다. 수정 후 기존 값은 유지하고 검색 전 요약 카드만 갱신합니다. |
| 완료 기준 | 각 수정 버튼으로 해당 값만 바뀌며, 나머지 값은 보존됩니다. 수정 완료 후 중복 메시지나 이전 suggestion이 남지 않습니다. |
| 코드 위치 | JS: confirm 상태, handleUserInput state machine |

P1-03  알 수 없는 입력과 지역 불일치 처리   [P1]

| 현재 문제 | 인식하지 못한 지역은 도쿄로, 인식하지 못한 골프장 선택은 첫 번째 결과로 자동 지정됩니다. |
| --- | --- |
| 수정 지시 | 알 수 없는 입력은 기본값으로 강제하지 말고 재질문합니다. 사용자가 선택한 지역과 결과의 region이 다르면 표시하지 않습니다. 결과 선택은 courseId 기반으로 처리합니다. |
| 완료 기준 | “삿포로” 입력을 도쿄로 자동 변환하지 않습니다. 잘못된 이름 입력 시 첫 결과가 선택되지 않고 후보를 다시 제시합니다. |
| 코드 위치 | JS: greet 기본 else, pick_course 기본 pickedIdx |

P1-04  오류·빈 결과·타임아웃 화면 추가   [P1]

| 현재 문제 | 현재는 모든 검색이 성공하는 것으로 연출되며 API 실패와 빈 결과 상태가 없습니다. |
| --- | --- |
| 수정 지시 | 검색 중 로딩, 결과 없음, 네트워크 오류, 공급사 오류, 세션 만료 상태를 분리합니다. 재검색과 조건 수정 버튼을 제공합니다. 오류 원문이나 API 키는 화면에 노출하지 않습니다. |
| 완료 기준 | API 4xx/5xx, 10초 타임아웃, 0개 결과를 각각 재현했을 때 사용자에게 구분된 안내와 복구 행동이 표시됩니다. |
| 코드 위치 | 신규 fetch 래퍼 및 UI state |

P1-05  실제 가격·포함 조건·취소 정책 표시   [P1]

| 현재 문제 | 현재 가격은 고정값이며 세금, 카트, 캐디, 식사, 추가요금, 환율 기준이 없습니다. |
| --- | --- |
| 수정 지시 | 공급사 응답 기준의 총액·1인 금액·세금 포함 여부·카트/캐디/식사·2인/3인 추가요금·취소 기한을 표시합니다. 원화는 참고값으로 표시하고 환산 기준 시각을 함께 제공합니다. |
| 완료 기준 | 각 결과 카드에서 최종 결제 전에 필요한 비용 조건을 확인할 수 있으며, 값이 없는 항목은 “확인 필요”로 표시합니다. |
| 코드 위치 | 결과 카드 UI 및 normalized API response |

P1-06  전환 분석 이벤트 적용   [P1]

| 현재 문제 | 상담 시작부터 공식 예약 페이지 클릭까지 전환을 측정할 이벤트가 정의되어 있지 않습니다. |
| --- | --- |
| 수정 지시 | chat_started, search_submitted, results_loaded, result_selected, official_booking_clicked, no_results, lead_submitted, error_shown 이벤트를 적용합니다. 개인정보와 자유 입력 전체는 분석 이벤트에 저장하지 않습니다. |
| 완료 기준 | 테스트 모드에서 각 행동당 이벤트가 정확히 한 번 발생하며, 공식 예약 클릭의 courseId·region·provider만 기록됩니다. |
| 코드 위치 | 분석 스크립트 또는 dataLayer |

## 권장 API 응답 형태

{ "provider": "rakuten_gora", "courseId": "...", "nameKo": "...", "nameJp": "...", "region": "FUKUOKA", "playDate": "2026-07-11", "teeTimes": ["07:42", "08:06"], "priceJpy": 18500, "priceIncludes": ["세금", "카트"], "cancellationPolicy": "...", "bookingUrl": "https://...", "updatedAt": "2026-06-25T10:30:00+09:00" }

# 05  P2 - 품질 개선 항목

P2-01  접근성 개선   [P2]

| 현재 문제 | 현재 구현은 프로토타입 수준이며 상용 운영·접근성·검색 노출을 위한 품질 보완이 필요합니다. |
| --- | --- |
| 수정 지시 | 골프장 결과와 FAQ를 클릭 가능한 div가 아닌 button으로 변경합니다. 채팅 영역에 role="log"와 aria-live="polite"를 적용하고 입력창에 시각적 또는 숨김 label을 제공합니다. 키보드 포커스 스타일과 aria-expanded/aria-controls를 적용합니다. |
| 완료 기준 | Tab, Enter, Space만으로 상담·결과 선택·FAQ 사용이 가능하고 새 메시지가 화면 낭독기에 전달됩니다. |

P2-02  모바일 레이아웃 검증   [P2]

| 현재 문제 | 현재 구현은 프로토타입 수준이며 상용 운영·접근성·검색 노출을 위한 품질 보완이 필요합니다. |
| --- | --- |
| 수정 지시 | 360px, 390px, 768px에서 채팅 높이·버튼 줄바꿈·가격 카드·푸터를 점검합니다. 모바일에서 긴 골프장명과 여러 티타임이 겹치지 않게 합니다. |
| 완료 기준 | 가로 스크롤, 잘린 CTA, 고정 높이 내부의 입력창 가림이 없습니다. |

P2-03  SEO·공유 메타데이터   [P2]

| 현재 문제 | 현재 구현은 프로토타입 수준이며 상용 운영·접근성·검색 노출을 위한 품질 보완이 필요합니다. |
| --- | --- |
| 수정 지시 | canonical, Open Graph, Twitter Card, favicon, robots.txt, sitemap.xml, 구조화 데이터를 추가합니다. 페이지 제목은 고객 검색어와 서비스 결과를 반영합니다. |
| 완료 기준 | SNS 공유 시 제목·설명·이미지가 정상 표시되고 Search Console 등록용 파일이 존재합니다. |

P2-04  실제 이미지와 출처 표시   [P2]

| 현재 문제 | 현재 구현은 프로토타입 수준이며 상용 운영·접근성·검색 노출을 위한 품질 보완이 필요합니다. |
| --- | --- |
| 수정 지시 | 그라데이션 카드 대신 사용 허가된 실제 골프장 이미지 또는 공급사 제공 이미지를 사용합니다. 이미지에는 출처와 alt 텍스트를 제공합니다. |
| 완료 기준 | 모든 이미지의 사용 권한·출처가 확인되고 레이아웃 시프트 없이 로딩됩니다. |

P2-05  코드 구조 분리   [P2]

| 현재 문제 | 현재 구현은 프로토타입 수준이며 상용 운영·접근성·검색 노출을 위한 품질 보완이 필요합니다. |
| --- | --- |
| 수정 지시 | 단일 HTML의 CSS·상태 머신·데이터를 styles.css, app.js, api.js, copy/config 파일로 분리합니다. mock 모드는 환경 플래그로만 활성화합니다. |
| 완료 기준 | 상용 빌드에서 mock 데이터가 번들에 포함되지 않으며 기능별 파일 책임이 구분됩니다. |

# 06  교체 권장 문구

| 위치 | 현재 또는 문제 표현 | 교체 문구 |
| --- | --- | --- |
| 상단 상태 | 사람처럼 대화하는 AI · 24시간 상담 | 베타 서비스 · 일본 골프 플랜 검색 |
| 메인 제목 | 딱딱한 AI 말투 없이, 편하게 상담받으세요 | 일본 골프 티타임, 한국어로 실시간 검색 |
| 메인 설명 | 2,000개+ 골프장에서 30초 안에 찾아드립니다 | 지역·날짜·인원을 말씀해 주세요. 실제 검색 가능한 플랜을 비교하고 공식 예약 페이지로 연결합니다. |
| 통계/신뢰 | 2,000+ 제휴 골프장 / 100% 자동 예약 | 일본 골프장 검색 / 실제 플랜 비교 / 공식 예약 연결 |
| STEP 03 | “예약해줘” 한 마디로 확정 | 조건을 확인하고 공식 예약 페이지로 이동 |
| 결과 CTA | 네, 예약해주세요 | 공식 페이지에서 최종 가격 확인 및 예약 |
| 완료 문구 | 예약 확정됐습니다 | 제휴사 공식 예약 페이지로 이동했습니다 |
| 고지 | 없음 | 표시된 가격과 재고는 실시간으로 변동될 수 있으며 최종 조건은 제휴사 예약 페이지에서 확인됩니다. |

# 07  권장 구현 구조

MVP 구조 GitHub Pages 프론트엔드 → 서버리스 검색 API → 골프 예약 공급사 검색 API → 정규화된 결과 → 제휴사 공식 예약 페이지

| 단계 | 책임 | 필수 규칙 |
| --- | --- | --- |
| 1. 사용자 입력 | 지역·날짜·인원·시간·예산 수집 | 날짜 검증, 명시적 수정 가능 |
| 2. 프론트엔드 | /api/golf/search 호출, 상태 UI 표시 | API 키·Affiliate ID 저장 금지 |
| 3. 서버리스 API | 공급사 요청, 응답 정규화, 오류 매핑 | 환경변수 사용, 입력 검증, 타임아웃 |
| 4. 결과 화면 | 가격·시간·포함 조건·취소 정책 표시 | 실시간 변동 고지, 마지막 갱신시각 |
| 5. 공식 예약 전환 | 제휴 URL 새 탭 이동 | rel="noopener sponsored", 클릭 이벤트 기록 |

## 이번 업데이트에서 하지 않을 기능

JP Golf 자체 예약번호 생성 또는 “예약 확정” 표시

자체 카드 결제·계좌 입금 자동 확인

고객 대신 제휴사 사이트에 자동 로그인·자동 결제

호텔·항공권·픽업 통합 예약

실제 공급사 데이터가 없는 골프장·가격·재고의 임의 생성

# 08  QA 승인 테스트

| ID | 테스트 | 기대 결과 | 완료 |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-01 | 첫 화면 진입 | 베타/공식 페이지 예약 고지가 스크롤 없이 보임 | □ |
| TC-02 | 후쿠오카 + 특정 날짜 검색 | 후쿠오카의 실제 날짜 일치 결과만 표시 | □ |
| TC-03 | “예약하지 마세요” 입력 | 예약 진행·외부 이동이 발생하지 않음 | □ |
| TC-04 | 다음 주말 입력 | 접속일 기준 올바른 토·일 날짜 표시 | □ |
| TC-05 | 결과 확정 시도 | 임의 JPG 예약번호가 생성되지 않음 | □ |
| TC-06 | API 타임아웃/500 | 복구 안내와 재시도 버튼 표시 | □ |
| TC-07 | 결과 없음 | 조건 수정 버튼과 빈 결과 안내 표시 | □ |
| TC-08 | 키보드 전용 사용 | 모든 핵심 기능 이용 가능 | □ |
| TC-09 | 360px 모바일 | 가로 스크롤·잘림·입력창 가림 없음 | □ |
| TC-10 | 푸터 링크 확인 | # 링크 없이 실제 페이지로 연결 | □ |
| TC-11 | 소스 검사 | 클라이언트에 API 키·비밀값 없음 | □ |
| TC-12 | 분석 이벤트 | 행동당 이벤트가 한 번만 발생 | □ |

# 09  납품물 및 완료 보고 형식

수정된 소스 파일과 배포 URL

P0/P1/P2 작업표에 완료·보류·미적용 상태 기입

실제 검색 API 응답 샘플 3건과 오류 응답 샘플 2건

모바일 360px·390px, 태블릿 768px, 데스크톱 1440px 화면 캡처

QA 승인 테스트 TC-01~TC-12 결과

남은 위험·미연동 기능·상용화 전 추가 필요사항 목록

최종 승인 기준 P0 전 항목과 TC-01~TC-11이 통과되어야 베타 공개가 가능합니다. “자동 예약·예약 확정·안전 결제” 표현은 실제 공급사 예약 확정 API와 결제 운영 체계가 확보된 이후 별도 단계에서 다시 검토합니다.

END OF DOCUMENT